附件

上海建桥学院“十三五”信息化建设规划

为进一步推进行业信息化建设进程，以信息化带动学校管理水平的不断提升，围绕学校“十三五”总体发展规划，结合我校信息化建设现状，特制定《上海建桥学院信息化建设“十三五”发展规划》。

第一部分：序言

# 一、“十二五”期间取得的成绩

“十二五”期间（2011-2015），我校信息化取得了较大进展。经过了数字化校园的一期、二期建设，网络基础设施建设进一步夯实，信息安全保障体系取得长足进展，应用信息系统建设全面铺开，信息化的深度、广度和协同度在业务管理支持方面得以全面提升，为学校教学、科研、管理及方便师生的日常提供了重要的、不可替代的支撑作用。

1．整体框架基本成型

（1）强化网络基础，打造高速链路

校园网内部主干网采用1000Mbps光纤高速联接各楼宇、各业务系统，实现了“千兆到楼层、百兆到桌面”；对外使用中国电信（200Mbps）和中国教科网（10Mbps）双出口高速接入因特网，提高了信息交换效率。

（2）全校网络无盲点、全覆盖

校园网内部有线无线相结合，全市范围内率先全面采用IEEE 802.11n完成了百兆高速无线网络建设，满足了教学、科研的需要。全校各楼宇、各区域布置墙上固定信息点总数5000余个，无线AP共217颗，覆盖除宿舍以外的所有区域。校园网使用AC集中管理，提高了效率、降低了管理成本。无线网络的管理方式、速度、覆盖面、承载业务数等指标，在上海各高校中居于前列。

（3）发挥硬件优势，私有云支撑应用

集中整合现有硬件平台，淘汰落后设备，引入虚拟化技术，建立建桥私有云，节省了硬件投入，同时降低能耗，提高了资源利用率，为学校信息化基础平台、公共数据库和核心应用系统提供安全稳定高效的运行环境。

（4）业务分层、保证安全

校园网设计上分为接入层、汇聚层、核心层，采用VLAN技术对各项业务进行划分，结构层次清晰，管理方便，性能优越。通过合理部署防火墙、入侵检测、VPN服务器等安全设备，对进出学校数据进行检查、对连接进行监控检测，并及时告警、自动阻断，保证网络的稳定安全运行。

2．建立全校统一的信息标准规范

信息的标准和规范是数字化校园建设的基础，是实现全校范围内教育信息资源交流与共享的必要条件。标准化体系的建立是学校信息化实现螺旋式上升的必由之路，也是信息化建设能取得成功的法宝。基于教育部指定的《教育管理信息 教育管理基础代码》、《教育管理信息 教育管理基础信息》、《教育管理信息 教育行政管理信息》、《教育管理信息 高等学校管理信息》、《教育管理信息 教育统计信息》等标准，我校制定了《上海建桥学院管理信息标准集》，形成一套全面的、统一的、具有学校特色的数据标准。该标准集约束了各业务系统开发要点，保证了信息化建设能满足学校可持续发展的需求。标准集规范学校信息化的建设、运维和服务工作，发挥师生主体作用，为全校师生参与信息系统和应用服务建设推广、参与信息内容建设奠定基础，实现信息技术与学校主流工作的紧密融合，开创信息化服务新局面。

3.建立了基本信息应用系统

根据学院发展建设的需要，先后开发了科研管理信息系统、人事系统、教务系统、图书管理系统、学工系统、一卡通系统、机房管理及后勤服务系统等，实现数字迎新、数字离校、数字注册，自主学习等功能，在提高学院整体管理水平的同时，也为提高教师的科研与教学水平创造了条件。完善“校园一卡通”系统，实现身份认证、门禁、考勤、消费、图书借阅等功能，覆盖校园内涉及的教学、科研、学生、后勤管理等多个领域。校园一卡通系统是数字化校园的基础工程，也是校园信息化建设的基础支撑点之一，此系统涉及在校人员学习、工作、生活的各个方面，并为教学、管理及其他公共服务提供身份验证和消费支持,实现 “一卡在手，走遍校园”。利用网站群系统新建校园网站，由信息化办公室统一规划管理、部署建设，校内用户可使用系统提供的网站模板快速建立一个二级网站。在信息管理方面，系统可以动态地发布信息内容，不仅能够实现信息的起草、审核、发布、修改等操作，而且还可以在各站点之间进行信息送审、共享，提高了信息的传递效率，增强了信息管理水平。开设了新闻网、信息公开、文明创建专题等二级网站共43个，实现信息的动态发布，并与统一身份认证对接，做到内外网信息的有效分离。

表1  信息应用系统一览表

| 序号 | 平台 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础平台 | 网站群管理平台 |
| 2 |  | 校园信息门户 |
| 3 |  | 统一身份认证平台 |
| 4 |  | 数据中心/公共数据平台 |
| 5 | 业 务 应 用 | 教学管理平台 | 教务管理系统 |
| 6 |  |  | 课程中心/网络教学平台 |
| 7 |  |  | 素质拓展学分系统 |
| 8 |  |  | 机房管理系统 |
| 9 |  |  | AMES外语学习平台 |
| 10 |  |  | 实验室管理系统 |
| 11 |  | 学生工作平台 | 网上招生系统 |
| 12 |  |  | 学生工作管理系统 |
| 13 |  |  | 就业管理系统 |
| 14 |  | 学院办公平台 | 办公自动化系统（公文流转、信息发布） |
| 15 |  |  | 档案管理系统 |
| 16 |  |  | 人事管理系统 |
| 17 |  |  | 科研信息管理系统 |
| 18 |  |  | 财务查询平台 |
| 19 |  |  | 物资申购管理系统 |
| 20 |  |  | 后勤管理系统 |
| 21 |  | 一卡通管理平台 | 一卡通系统 |
| 22 |  | 文献资源服务平台 | 图书管理集成系统 |
| 23 |  |  | 中国期刊总库 |
| 24 |  | 生活娱乐服平台 | 邮件服务 |
| 25 |  |  | BBS |

通过数字化校园建设及各应用系统搭建，为师生提供了有效的信息化服务，让校内师生员工感受到信息化是学校提高工作效率、提高服务水平、提高整体竞争力的有效手段。

4.建设全校统一的公共数据库平台

依据数据标准搭建了共享数据中心平台，集中收集、处理和存储各类共享数据，并为全校提供信息共享服务。平台打破部门间的信息孤岛，规范了人事系统、教务系统、迎新系统、实验实训系统、一卡通系统等各业务的数据标准，使各部门的数据能够互联互通，保证数据的即时性、完整性和一致性。提供数据集成工具，实现跨系统的数据共享和交换，保证了全校数据的唯一性和权威性，并在数据共享的基础上规划和建立全校的集成数据库，为今后的师生综合数据服务、综合数据分析与辅助决策提供数据基础。

5.建设全校统一的身份管理平台

实现全校用户身份的统一管理，统一认证，实现单点登录，并实现与教务、人事、财务查询、OA、邮件等业务系统中的用户身份信息同步。它为各业务系统提供了安全可靠的口令管理，真正实现了一个账号走遍校内业务系统的目标。

6.建设全校统一的信息门户平台

信息门户为校内各类用户提供统一的服务入口，提供快速获取信息资源的方法，通过信息定向推送满足个性化的需求，同时，以协同为核心的门户促进教师、学生、科研团队之间更加相互关心、相互支持，形成了更密切的关系，培养全校师生的团队合作精神，利用网络协作服务平台的知识积累，奠定了全校知识管理的基础。2012年12月5日教师信息门户正式推广应用，2014年3月18日学生信息门户正式推广应用。信息门户是数字化校园的信息集中展示平台，也是校内重要业务系统的统一入口。各类用户可利用该平台进行分组讨论，分享工作经验，共享文件等，完成了内容集成、消息集成、导航集成和服务集成。

7.以服务为导向的移动端轻应用初现成效

建设了“建桥小星”与“上海建桥学院”两个微信企业号，信息办自研推出了以“建桥人学习档”、“后勤服务系统”为代表的一系列服务应用，日活跃用户量超过了5000人次，得到了广大师生的认可，信息化应用得到了同行高校的一致肯定，同时也推动我校信息化工作由管理导向向服务导向的转变迈出了坚实的一步。

综上所述，“十二五”期间校园的硬件环境有了极大的提高、信息化整体框架基本成型、组织结构与规章制度趋于完善、各应用系统基本满足日常需要，建设成效显著。

# 二、信息化建设之不足

1.各业务系统应用水平不一致，运维管理单打独斗

目前投入运行的业务系统已达三十余个，基本涵盖了学院的主要业务应用，但各个系统的实用性和适用性不一，部分应用系统、管理模块没有真正起到作用。而且学校各应用系统的开发平台、数据库和运行环境没有统一，导致后期运维非常困难。随着校园网上的应用和资源越来越多，缺乏有效的组织和管理及技术升级困难等问题越来越突出，从而导致学校信息化管理维护的人力成本不断增加。

2.历史数据的收集和汇总挖掘欠缺

目前学校使用的信息系统多局限于查询、统计、打印报表等事务性处理，具有辅助决策分析功能的不多。学校在办学过程中积累了大量的原始数据，这些信息和数据是进行科学决策的重要依据，对学校今后发展具有十分重要的现实意义，但目前对这些原始数据收集整理、数据挖掘、决策分析的程度太低，不能满足学校对决策支持的要求。

3.重管理轻服务现象仍普遍存在

业务部门管理信息系统建设过程中主要解决部门当前面临的具体问题，侧重于内部流程电子化及数据的存储，没有为领导决策分析服务、师生教学服务和生活服务提供支持，同时缺乏业务部门之间的数据共享与交换服务的重视，不符合目前我校的信息化建设需求。

4.部分应用系统亟待升级改造

学校部分应用平台建设由于起步较早，也取得了不错的效果，但是随着管理的应用系统不断增加，管理范围不断扩大，原有平台的功能已经无法满足当前的管理需要，需要将当前比较流行的一些管理理念和功能加入到系统中，积极进行升级改造，从而解决当前管理手段单一，管理程度较浅的问题。

5.教职工信息化意识有待加强

目前学校基本上实现了网络全覆盖，多功能教室、微机室基本上配备齐全，教室、办公室的信息化配置满足教学及办公需要，各职能处室拥有各自的业务系统。但是硬件和软件系统的使用效果却不尽如人意。原因是多方面的：不少教师没有意识到信息化对教育教学改革的重要意义，把它看成可有可无的事物，把它当作课堂教学的一种点缀，甚至还有人存在抵触情绪；由于师资有限，学校对教职工的信息技术培训较为欠缺，教师不知道如何使用或无法高效利用信息技术设备，基本的信息素养还有待加强；各业务处室对于信息化的认识程度不一，推进力度不同；部分业务系统在完成验收几年后，还仍未完全投入使用，处于半闲置状态。

第二部分：“十三五”期间发展规划纲要

# 一、指导思想

积极响应国家“互联网+”行动计划、大数据发展行动纲要等战略，各方重视，多方参与，加快转变发展理念，稳步推进信息化各项工作，更好地支撑学校教育改革和发展，更好地推动教育思想和理念的转变，更好地服务师生信息素养的提升，更好地促进学生的全面发展，形成与学校现代化发展目标相适应的信息化体系，充分发挥信息技术对教育的革命性影响作用。

# 二、“十三五”规划编制的依据

（一）发展规划文件

1.《2006-2020年国家信息化发展战略》

2.《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

3.《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》

4.《上海建桥学院“十三五”期间发展规划纲要》

（二）工作文件

1.教育部关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见

（三）领导重要讲话

1.刘延东：《巩固成果 开拓创新 以教育信息化全面推动教育现代化》

（四）业务系统建设文件

1.《教育管理信息化建设与应用指南（印发稿）》

# 三、服务群体

核心服务对象为全校师生、管理者以及决策者，直接服务对象为家长、校友、未来学生、合作企业以及服务提供商，间接服务对象为社会公众、业内同行、当地政府以及新闻媒体。

# 四、发展定位

在规划编制中，以服务为导向，以规范实用为基础，以集成整合为主线，以信息资源利用为重点，以信息安全为保障，要遵循以下基本原则：

一是服务性原则，注重用户需求。信息化建设的服务主体是全校师生及管理层。通过打通原本独立的业务系统，整合在统一的平台上，既能满足师生在校期间常规性的办事需求，简化线下繁复的办事流程，同时服务管理层，提供决策依据。

二是实用性原则，注重使用效率。多和业务部门交流，多做师生调研，不注重系统上线数，注重活跃用户数。

三是整体性原则，注重用户体验。支持上层业务模块的灵活调整和多种终端访问，包括PC、平板电脑和手机等，让师生易用、乐用。

四是嵌入式原则，注重流程优化。深度定制，配合卓越建桥的发展战略，用信息化的手段促进管理转型、教学转型、服务转型。

# 五、总体框架

根据教育部《教育信息化十年发展规划》中重点推进落实“三通两平台”建设的精神，，全面整合教学、科研、管理及生活服务领域的信息资源与应用系统。以万兆核心，千兆桌面为基础网络架构，以公共数据库为数据核心，以虚拟化、大数据云服务为依托，建立学习支撑平台、学校管理决策平台、师生服务平台以及基础运维平台的智慧校园，推进落实建桥卓越计划。具体架构如下图一所示：

图一 智慧校园整体架构

1.教学支撑平台

（1）网络教学互动平台：以重点学科为龙头，以优秀课程为基础，带动标准化教育资源库的系统建设，为教师提供信息化工作平台，提高课程建设和运行的效率。初步建成以自主学习、协同学习为主要特征，能实现教、学、管全过程的课程中心和互动系统，它包括教育资源管理平台和交互式网络教学支撑系统，从而逐步建成覆盖学校课程建设、课程互动、课程管理、课程展示的信息化教学系统。

（2）网上选课平台：建立核心能力课程库、课程大纲库等，将课程与学生的八大能力紧密结合，根据核心能力画出学生的目前和预期雷达图，全面考核学生的表达沟通、自主学习以及专业能力等，加强学生素质教育，培养复合型高级人才，学生可根据自身特点，网上进行教学计划查询、课程选择、课程更换和删除等自主选课操作，记录选课全过程，提高学校的选课效率以及教学管理水平，实现教学管理现代化、信息化。

（3）数字图书馆：基于网络环境下共建共享的可扩展的知识网络系统，是超大规模的、分布式的、便于使用的、没有时空限制的、可以实现跨库无缝链接的知识中心，为全校师生提供更方便、更快捷的阅读服务。

2.学校管理决策平台

以财务管理系统和资产管理系统为核心，以人力资源管理系统、学生管理系统、教学管理系统、科研管理系统为支撑，重点建设教师综合评价系统、学校教学状态数据库以及学校综合决策系统。

（1）教师综合评价系统：及时体现教师的工作过程和工作绩效，全面客观的评价教师的综合能力，对教师基本素质、教师履职行为和教师工作绩效等方面进行全方位评价，激励教师不断深化教学改革，提高教学水平。

（2）财务综合管理系统：明确教职工的所有收入明细，为用户提供完整统一的查询界面，为财务部门和收费部门提供完整的收费项目管理和数据统计功能。

（3）物资综合管理系统：对物资的入库、领用、库存等情况进行管理，以及不同部门的物资使用情况进行真实详细的反映，实现物资资源信息的共享，并对各种物资信息进行有效地控制和统计。

（4）学校教学状态数据库：分析《全国高校教学基本状态数据库》以及本科评估资料库，完成基础数据信息的录入、修改和完善，反映学校的教学常态。

（5）学校综合决策系统：在共享数据库和各业务系统数据不断完善累积后，建立数据仓库，此基础上开展联机分析、数据挖掘等决策支持工作，通过数据分析，建立适合我校的各种数据模型和数据汇总表，为领导的决策提供有力的数据支撑。

3.师生服务平台

（1）OA系统：我校OA建设由于起步较早，虽取得了不错的效果，但是随着管理范围不断扩大，原有平台的功能已经无法满足当前的管理需求，需要将工作流引擎理念和功能加入到系统中，从而解决当前管理手段单一，管理程度较浅的问题，搭建一个高效、灵活的工作流程平台。

（2）建桥人学习档：面向学生提供从入校前、入校阶段、在校阶段、毕业阶段、离校后全过程的服务内容，全程记录学生学习及课外活动情况，让学生能清晰形象地了解自己的学习进展、学习成就与未来规划，对学有困难、学有问题的学生能做到及早提醒与预警，带动全校信息化实现新跨越，使我校的信息化建设更上一层楼。

（3）建桥教师档：面向全校教职员工提供从入职以来的全过程数据积累，记录教师的教学、科研、行政、生活等各种信息。

（4）后勤服务系统：坚持以自主研发为主，以师生需求为导向，“无缝式”服务师生，推行人性化服务、精细化管理、信息化支撑的理念与举措，实现网上订水、招待所预定、班车预定、考勤查询等功能，顺应“互联网＋”的时代发展趋势。

（5）网上办事大厅：集成网站信息、OA系统、人事、教务、科研、学工、一卡通、图书借阅、后勤服务等所有的系统功能，用户通过统一身份认证进入办事大厅，可直接进行日常生活和工作，让师生用户随时随地、方便快捷的获取服务与支持。

4.基础运维平台

建立通畅的校园网络，通过高速网络改造、高密度无线网络覆盖、大规模物联网应用及相应的信息安全建设，满足未来大量在线及移动学习的需求。采用全交换万兆主干，千兆交换到桌面的大型校园网解决方案，实现有线和无线的全覆盖。对网络的设计、选型、安装、调试等各环节进行统一规划和分析，形成全校范围的、开放的、分布式的、多媒体的信息服务。

（1）网上支付平台：实现收费项目全过程的统一管理，集中处理与“第三方支付”和“银行系统”的对接，实现订单生成、线上支付、退款、对账等众多资金流转环节，为校内的各类业务系统提供便捷的支付接入接口，为付费用户提供完整统一的支付界面，为财务部门和收费部门提供完整的收费项目管理和查询统计功能。

（2）标准化考场系统：综合利用网络通信技术、数据库技术、视频多媒体技术以及系统工程、管理工程等手段，部署具有指挥、管理、监控等功能的考场服务体系，在全校范围内建立安全、可信、实时、高效的数字化考场系统。

（3）校园能耗管理系统：通过对用户端的所有能耗进行细分和统计，以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况，包括能源消耗统计、能源消耗分析、能源消耗测评、能源消耗预测等模块，有效节约能源，为进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。

（4）一卡通管理平台：完善“校园一卡通”系统，实现身份认证、门禁、考勤、消费、水控、电控、图书借阅等功能，覆盖校园内涉及的教学、科研、学生、后勤管理等多个领域，实现 “一卡在手，走遍校园”，促进校园卡应用的进一步深入和普及，更充分地发挥其在管理和生活服务中的价值。

（5）校园安防系统：采用成熟、综合的技术防范手段，构建“数字化、高清化、智能化、网络化”的技防管理体系，不断提高维护校园公共安全和服务师生的能力，健全“大联动”机制，进一步提升安全保卫、节能减排的工作效能。

5.宣传交流平台

以网站群系统为技术支撑平台，以建桥学院中文网站和英文网站为宣传核心，以新闻网、信息公开网、招生网、文明创建网、易班以及各二级网站为重点，提供丰富化、多媒介、多渠道、多形式的信息服务，可通过学院网站、移动APP、微博以及微信等多种新媒体平台发布信息内容，全方位的宣传学院的形象，充分体现学校的发展理念和办学特色，扩大其在社会上的影响力，让更多的人了解建桥、认识建桥。

6.虚拟校园

建设校园地理信息系统（GIS），在此基础上实现虚拟校园，学生、家长等对学校感兴趣的人，能够网上游览校园。同时，通过积累的建筑物、房间、路灯、管线、门禁等信息，在虚拟校园上对内实现查看用水用电信息、查看视频监控、消防管理、门禁管理、大型仪器设备管理等功能，提高决策能力；对外可以结合校友会工作，网上认领树木、网上签名等。将社交平台功能与虚拟校园相结合，以记录展示某个地点的留言等形式，促进沟通和交流。用户可以通过虚拟校园系统，查找空闲教室、查看停车场车位剩余情况、实现网上签到考勤等。虚拟校园系统不仅能够展示我校形象，更能够实现管理的图形化和具体化，提高管理水平和服务水平，提高各阶层对我校的认可度和美誉度。

7.数据管理体系

统一制定数据标准，整体规划，结合数据需求，明确数据来源，设计数据共享架构，实现数据的整合与共享，发挥数据价值，对数据进行抽取、清洗和转换，为不同用户提供个性化服务，实现基于数据的综合查询、统计分析和决策支持，建立数据管理制度和技术规范，为全生命周期的数据管理建立保障机制。

8.安全保障体系

建立规范的信息安全管理体系，完善安全漏洞检测系统，强化网络和主机安全，全面推进信息系统安全等级保护工作，保障我校信息化发展和重要网络设施、信息系统及数据安全，实时监测其运行状态，强化监测和记录网络安全事件的技术手段。

9.运维服务体系

建立完善的服务支撑体系，顺应“服务外包、存储外包”的大趋势，尝试将访问量大、稳定性要求高的业务系统整合迁移，交由优秀外部供应商处理。对内拓展服务范畴，扩充服务资源，建立基于资源生命周期的管理模式，实现全局配置与监控，全面掌握资源应用情况，掌握业务规律，建立高效的运维管理模式。改进服务方式，将网络服务由被动转为主动，完善服务支持体系，建立一体化的运维信息管理平台，实现科学化、精细化管理。挖掘用户需求，建立持续服务的能力与机制，建立服务级别，监控服务质量。

六、定位与作用

1.信息办的定位调整

“十三五”期间，要对信息办的定位进行调整，从原先的技术支撑部门调整为总体协调部门。作为信息化的具体推进、实施部门，信息办要站在全校角度进行顶层设计，总体规划，协调各业务部门开展信息化实施工作，帮助业务部门调研需求，推动流程的优化，搭建全校统一的门户与信息平台，打破各部门间信息孤岛与职责壁垒。监管各系统的运营成效，注重系统的使用活跃度，提出调整与改善方案。

# 2.信息办的核心任务

# 信息办的核心任务是服务。服务好师生，让他们享受到信息化的便利与智慧是信息办的责任。

# 核心使命是为学校提供真实的数据。通过积累真实的数据，为学校的数字化管理提供决策支撑，为每位师生的个人发展提供数据支持。

# 七、“十三五”期间重点推进项目

1.高度整合的服务型门户建设

通过门户把前台的需求与后台的系统相整合，以最简洁最直观的前端展现方式，通过PC或者移动设备，登录门户解决用户的需求。

对于学生来说，只需登录门户，就可查询自己的日程表、学校的通知公告等信息；可以通过门户办理在校期间所有常规手续。学生也可通过门户查看并报名参与丰富多彩的校园活动。在门户上，学生可以查看与自己生活学习密切相关的各类服务并开展咨询。

对于教师来说，登录门户即可看到自己的行程安排，系统自动对接校历、会议安排及课程表生成行事历，上级领导和本人就可在行程表中安排空余时段。校内通知公告推送提醒，让教师们不再担心错过重要的事宜。辅导员们也可通过门户查看自己所管理班级的学生学习档，适时地去关心那些成绩未达标或者身体不适的同学。

对管理者来说，信息化可以把员工从反复机械化的日常事务中抽出来，投入创造性的工作中去，大大减轻了中层干部的管理压力、提高了管理效率。同时强大的后台数据中心，将提供直观、科学的数据分析，为领导层决策提供依据。

对于不同的服务对象来说，信息化最终的目的就是要融入我们学校的生活、教学、管理中去，成为在学校过程中不分割的一部分，为学校的发展、决策提供依据。

2.基于GIS地图的数字校园建设

依托学校现有专业特色，分三期进行基于GIS地图的数字校园建设。

第一期，校园运行监控平台建设。完成全校3DGIS地图（含地下管网部分），部分楼宇完成楼层3D绘图。完成能耗系统接入（含远传水表、电表、教具，具备用水、用电实时监控，按楼宇分项统计，水管渗漏自动报警灯）完成所有监控、消防与门禁的接入，在GIS地图上实时显示状态，并相互联动，通过GIS地图对全校基本运行情况进行实时监控。

第二期，更多应用在GIS地图上呈现，GIS地图逐步成为校园信息的展示中心，并向公众、师生开放，成为校园公众展示的重要载体。依靠校内技术力量，逐步完成全校各楼栋的3D地图绘制；完成资产管理系统在GIS地图上的接入，具备固定资产图上实景显示，移动端自由盘点的功能；完成校园绿化在GIS地图上的实景显示，具备校园植物网上检索、赏析与认捐的功能；“网上校园”进驻校园网，公众可以进行3D虚拟校园游览；完成校园点对点导航功能。

第三期，成为校园新新社交平台与校园行为智能分析平台，完成学生校园个人轨迹地图布置。实现虚拟校园社交，学生能在GIS地图中的任意点留言，并相互交流互动，形成每个人的校园足迹；根据监控探头人流量分述，完成校园动向地图，对校园人流轨迹分析，为大数据分析提供数据。

3.数据分析中心建设

建立学校数据分析中心，整合各业务系统的数据资源，深入挖掘数据价值，建立面对不同需求的展现界面，通过数据分析，为管理者提供决策支撑，优化管理水平。

数据分析中心主要分为学生档、教师档、决策档三个方面。

第一，学生档。抽取各业务部门的学生数据，在中心内实现数据展示，同时利用数据对学生基本信息、学生情况与习惯、校园活动情况、校园生活情况、校外实践情况5个方面进行基本情况分析。

第二，教师档。抽取各业务部门的教师数据，在中心内实现数据展示，同时利用数据从6个维度对教师综合能力进行评价，从而判别教师的不同类型，提供个性化的教师发展计划。

图二 教师综合能力分析

第三，决策档。抽取各业务部门的数据，分析教师基本情况，如人事情况分析、科研情况分析等；提供历年报到率分析、各专业办学成本分析、标杆专业比较分析、人才储备预测分析等专题分析。院系领导、校领导可根据数据报表，查看学院内部排名情况、学校整体排名情况等，根据数据分析明确重点发展目标，改进薄弱项目。建立数据预测能力，根据历年数据的历史周期性，预测未来发展情况，为领导层提供决策依据，提前做好相应预案。

4.Blackboard系统建设与使用

配合业务主管部门，建立以课程为中心集成网络“教”与“学”的Blackboard系统。教师可以在平台上开设网络课程，学生可以自主选择要学习的课程并自主进行课程内容学习。不同学生之间以及教师和学生之间可以根据教、学的需要进行讨论、交流。该系统为教师、学生提供了强大的施教和学习的网上虚拟环境，成为师生沟通的桥梁。完成该系统的四个模块建设：第一，内容资源管理，教师可以方便的发布、管理、组织教学内容。第二，在线交流功能，为学生提供同步（虚拟教室）以及异步（讨论板）交流工具，增强学习效果。第三，考核管理功能，包括自测、测验、考试、调查和记分册。第四，系统管理功能，实现教务处老师的管理、统计功能。如BB系统被很好的使用，将会是对于建桥现有教学模式的一次重大颠覆。

5.学生团队参与信息化工作

信息化工作不仅仅是信息化部门或个别老师的工作，而是要让全校的所有师生一起参与。参与方式，可以分为以下三个层次：

第一，学生团队参与信息化工作的具体实施。

发挥学生的力量，参与信息化工作的具体实施，例如为校园公共设施贴二维码、校园植物信息采集等工作。

第二，学生团队参与软件开发等核心工作。

鼓励本校学生参与校园信息化建设，为不同专业的学生提供相应的实习机会，参与学校信息化的开发项目。学校提供统一的软件开发平台，与相关学院合作，通过众包等形式发布任务，由学生团队参与完成软件开发。建立应用商店，由学生团队自行进行开发、上传应用，并根据下载量和使用率获取相应报酬。

依托工程管理专业，进行深入合作，完善学校GIS地图绘制与更新。

第三，为学生团队打造创业平台

通过建立一个可信的、私有域范围内的开放平台，帮助“互联网+”创新创业团队的校内孵化和技术培养。将校内的明星应用推向市场，提供商业化帮助，为大学生创新创业提供一条切实可行的实施路径。

# 八、实施步骤

| 线上学习平台 | 系统名称 | 实施周期 |
| --- | --- | --- |
|  | 网络教学互动平台（BB系统） | 16年3月-19年12月 |
|  | 网上选课系统 | 16年3月-16年12月 |
|  | 数字图书馆 | 16年3月-16年12月 |
| 学校管理决策平台 | 教师综合评价系统 | 16年9月-19年12月 |
|  | 财务综合管理系统 | 16年1月-16年9月 |
|  | 物资综合管理系统 | 16年3月-17年12月 |
|  | 学校教学状态数据库 | 17年1月-17年12月 |
|  | 学校综合决策信息系统 | 16年1月-18年12月 |
| 师生服务平台 | OA系统 | 16年3月-17年9月 |
|  | 建桥人学习档 | 16年1月-18年12月 |
|  | 建桥教师档 | 17年1月-19年9月 |
|  | 后勤服务系统 | 16年1月-19年12月 |
|  | 网上办事大厅 | 17年1月-18年12月 |
|  | 虚拟校园 | 16年1月-19年12月 |
| 基础运维平台 | 网上支付平台 | 16年3月-17年12月 |
|  | 校园能耗管理系统（水电气能耗管理） | 16年3月-17年12月 |
|  | 校园安防系统 | 16年3月-16年12月 |
|  | 标准化考场系统 | 16年3月-17年12月 |
|  | 一卡通综合管理平台（水控、电控、门禁） | 16年1月-16年12月 |

九、支撑保障

1.制度保障

（1）纳入KPI考核机制。通过KPI考核机制杜绝“两张皮”现象，有效地把信息化发展战略转化为部门各层员工的日常经营行为，即明确各部门的主要责任，确定员工的绩效指标，体现对工作目标增值作用，体现员工和管理者共同的工作期望，最终实现组织结构的集成化。

（2）制定责任包干制度。实现工作任务包干到处室、包干到人，层层落实，并完成岗位说明书的制定，实现责任可追溯机制，责任到位，明确到岗。

（3）建立健全信息安全制度。对各业务系统进行安全分级，针对不同级别从计算机设备安全管理（包括环境、使用规范等）、部门资料安全管理（包括外接存储器、文件传真、文件打印、文件存储等）、账号密码安全管理（包括密码强度要求、密码使用审批管理、多重认证等）、杀毒软件管理、邮件安全管理等各方面制定规则，形成完整的安全管理制度。

（4）经费使用制度。全校信息化建设经费由信息办统一规划、统一使用，统一实施。

2.人员保障

（1）进一步强化信息化办公室专职人员业务水平和能力。在信息化技术不断更新的情况下，一方面，重视对信息化专职人员专业能力的培养，提升信息化工作质量和业务水平。另一方面，加强团队文化建设，提高人员的凝聚力和团队意识，确保信息化专职人员的稳定性。加大信息化专职人员的技能培训力度，组织人员到其他院校或企业进行学习交流，提高信息化的敏锐度和超前意识。

（2）加强自有开发团队的建设，使之成为一支具有较强开发能力的、稳定的团队。优化队伍中的年龄结构，加强梯队建设。在合理安排岗位工作的前提下，鼓励和支持专业技术人员结合所从事的专业参加在职学习，提升个人业务素质和研发水平。同时鼓励更多教师利用业务时间，参与信息化开发工作。规范开发人员的开发流程规范性，制定相关规范标准，做好系统开发、运维各阶段的文档管理，保证开发有序、责任到人。

（3）主要职能处室需要设有专职的信息化管理人员，进行信息的采集、业务流程的梳理。在学校的校办、教务处、学工处、人事处、科研处、外办处等处室分别设立专职的信息化管理人员，梳理相关部门的业务流程，负责各部门信息的采集，督促信息化工作的推进，实现责任到位、岗位到人，最终提高信息化建设的效率。另外，部门信息化工作量在部门年度考核中具有一票否决权。

3.经费保障

积极优化政策环境，采取适应信息化发展的市场运作机制，充分调动社会各方面的积极性，通过政府扶持、学校自筹等形式多渠道筹措，加大信息化经费投入，保障信息化建设的可持续发展。

| 项目名称 | 项目进度 | 项目预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 网络教学平台及课程资源 | 2016-2017 | 160 |
| GIS应用（虚拟校园） | 2016-2018 | 150 |
| 数字化校园服务门户完善 | 2016-2020 | 202 |
| 校园信息安全及网络设备更新与维护 | 2016-2020 | 260 |
| 存储扩容 | 2016-2018 | 100 |
| 微门户及移动端APP建设 | 2017-2020 | 98 |
| 业务系统更新、维护及新建 | 2016-2020 | 320 |
| 数据分析中心 | 2016-2020 | 180 |
| 合计 | 1470 |

“十三五”是学校进一步加强内涵建设，提升综合实力，扩大社会影响，建成高水平的优秀民办应用技术型大学的关键时期，这对信息化建设提出了更高的要求，加大信息化应用集成建设和信息化资源整合的力度，全面提升我校信息化应用的水平，将信息化投入转化为学校改革发展的动力，建成适应我校发展需求的信息化基础设施、数据中心和应用资源，争取在全国高校中迈入一流，民办高校中取得领先地位。但更为关键的是信息化建设的效果，能够真正以师生员工需求为导向，能够真正服务于每一位师生员工，成为校园学习、生活中不可或缺的一部分。

“十三五”期间，信息化建设要成为学校改革发展的重要动力，成为学校科学管理的重要支撑，为上海建桥学院的新的腾飞做出重要贡献！